|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疏整促一2023年第五批小微项目惠民生项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区临河里街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 临河里街道办事处 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 94.757308 | | 94.757308 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 94.757308 | | 94.757308 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为贯彻落实北京市人民政府《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》（京政发〔2021〕1号），依据北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室在全区范围内开展2023年小微项目资金支持工作有关要求，2023年临河里街道通过开展小微项目立项申报、组织实施相关工作，解决一批困扰群众的身边事、急难事。 | | | | | | 依据区发改委《关于开展通州区2023年第五批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》和《关于下达2023年第五批“小微项目惠民生”初审结果的通知》要求，2023年临河里街道第五批小微项目完成9个小微项目立项申报、组织实施相关工作，并按照相关要求完成支出。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新做、更换护栏 | | | ≥100米 | 127.5米 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：修复破损、改造新做地面 | | | ≥4500平方米 | 4769.4平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标3：新做、修复围墙 | | | ≥400平方米 | 451.58平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标4：铺草坪砖 | | | ≥230平方米 | 267平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标5：绿化美化 | | | ≥450平方米 | 500平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标6：新建改造车棚 | | | ≥250平方米 | 289平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：人居环境质量 | | | 优 | 优 | 30 | | 26 | | 进一步提升项目实施效果 | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度目标 | | | 居民满意度达到90% | 居民满意度达到90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。