附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 临河里街道土桥小型消防站建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区临河里街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区临河里街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 397.303529 |  | 397.303529 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 397.303529 |  | 397.303529 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步提升通州区消防安全环境，有效加强街道消防工作力量，按照区政府要求，2022年全区要加快推进一批小型消防站建设。经前期实地勘查，初步拟定在土桥中路西侧棚户区改造项目规划绿地上临时建设一座模块式小型消防站。 |  |  |  |  |  | 在土桥中路西侧棚户区改造项目规划绿地上完成小型消防站建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建筑平米数 |  |  | ≥450平米 | 499.51平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：建筑层数 |  |  | ≥2层 | 2层 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：分部工程验收符合设计及施工质量验收规范 |  |  | 符合相关验收规范 | 符合相关验收规范 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：观感质量验收合格 |  |  | 观感质量验收合格 | 观感质量验收合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工期 |  |  | ≤105日历天 | 105日历天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：建筑施工及设备配备成本 |  |  | ≤397.76万元 | 397.3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障居民生命财产安全 |  |  | 保障居民生命财产安全 | 保障居民生命财产安全 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区居民消防安全意识及自防自救能力 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 7 |  | 参训人员有限，以后年度多举办相关培训活动 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高小朋友消防安全意识 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 7 |  | 培训学校未设计辖区全部中小学，以后年度增加覆盖率 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 8 |  | 未覆盖辖区全部居民 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。