附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 砖厂南里周边商圈景观围栏及楼顶平台和防水维修项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临河里街道统计所 | | | | | 实施单位 | | 砖厂南里社区居委会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 286405.43 | | 286405.43 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对砖厂南里周边商圈景观围栏及楼顶平台和防水公共区域进行维修修复工作。通过实地踏勘，共需维修约700平方米，包括商圈东区二层、三层、四层平台及楼顶防水和破损地面台阶、景观围栏的维修修复等。 | | | | | | 完成了预期修复目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公区楼顶平台防水修复 | | | 350 | 350 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：公区破损地面、座椅维修 | | | 250 | 250 |  | |
| 指标3：公区景观围栏及台阶维修 | | | 100 | 100 |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：合规性 | | | 按照合同约定施工 | 按照合同约定完成施工 |  | |
| 指标3：质量缺陷处理 | | | 属于保修范围和内容的项目承包人应在接到通知之日后七天派人修理，质保期为1年。 | 属于保修范围和内容的项目承包人应在接到通知之日后七天派人修理，质保期为1年。 |  | |
| 时效指标 | 指标：2024年完成施工并通过验收 | | | 2024年11月6日完成项目并通过竣工验收 | 2024年11月6日完成项目并通过竣工验收 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标：项目总成本预算 | | | 施工项目费用不超29万，二类费不超过1.8万元。 | 施工项目费用278063.52，二类费17341.91元。 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：优化公共区域环境 | | | 有所提升 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：公区漏水得到解决 | | | 有所提升 | 完成 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标：不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 | 0 | | 0 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标：项目设施持续发挥作用，方便居民安全出行，商户安心经营，促进商圈和谐稳定 | | | 项目设施持续发挥作用，方便居民安全出行，商户安心经营，促进商圈和谐稳定。 | 项目设施持续发挥作用，方便居民安全出行，商户安心经营，促进商圈和谐稳定 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标满意度指标 | 指标：满意度目标 | | | 居民满意度达到95% | 居民满意度达到95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。