附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区水利设施运维（北京市通州区台湖镇水务所） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  | 实施单位 | 北京市通州区台湖镇水务所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 96.3 | 10 | 96.3% | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 96.3 | - | 96.3% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据设施实际情况，2024年需维修养护水闸12座，保证水闸建筑结构完好，辖区沟渠输水泄洪安全有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的闸门33扇，启闭机33台进行运维养护，6辆公务车能够正常运行。 |  |  |  | 2024年完成维修养护水闸12座，闸门33扇，启闭机33台，6辆公务车，辖区沟渠的坡面养护，保证了水闸建筑结构完好，能够有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用，沟渠安全有效的输水无阻水以及车辆能够正常安全。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标（10） | 指标1：水工建筑物水闸维修养护数量 | 12座 | 12座 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：水工建筑物闸门设施运维养护数量 | 33扇 | 33扇 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：水工建筑物启闭机运维养护数量 | 33台 | 33台 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：河（渠）坡面维修养护 | 1187.5m2 | 1187.5m2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：公务车辆 | 6辆 | 6辆 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标（10） | 指标1：水工建筑物使用功能故障处理完成率。 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 指标2：设施设备运维养护 | 正常运行 | 正常运行 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 指标3：坡面维修 | 完成 | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 指标4：车辆运行 | 1年 | 1年 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 时效指标（15） | 指标1：运行维护推进 | 1年 | 1年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：招投标（磋商） | 小于6月 | 小于6月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：合同签订时间 | 小于6月 | 小于6月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标4：巡检周期 | 每月大于等于20天 | 每月大于等于20天 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标5：车辆年底前全部完成 | 小于等于12月 | 小于等于12月 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标（15） | 指标1：水利设施运维项目预算控制数 | 889000元 | 883788.67元 | 5 | 4.9 |  |
|  |  |  | 指标2：车辆运行预算 | 111100元 | 79225元 | 5 | 3.6 |  |
|  |  |  | 指标3：上年结转--水利设施运维项目预算控制数 | 0元 | 0元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标（15） | 指标1：社会效益 | 保证安全运行平稳度汛，加强水源保护 | 保证安全运行平稳度汛，加强水源保护 | 15 | 14 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标（15） | 指标1：环境效益 | 保证水利设施整洁、美观 | 保证水利设施整洁、美观 | 15 | 14 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标（10） | 指标1：水利设施使用部门 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：用车人员满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.1 |  |