附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区城南水网建设工程（漷牛片区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 967.90 | 13946.90 |  | 1240.93 |  | 10 |  | 9% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成90%的渠道治理工程、排涝泵站工程、生态修复工程等，提升河道排涝能力、实现生态补水，改善水环境、提升水景观，推进北京城市副中心生态文明建设 |  |  |  |  |  | 总完成进度在90%左右，逐步达到以下目标：提升河道排涝能力、实现生态补水，改善水环境、提升水景观，推进北京城市副中心生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：渠道治理工程 |  |  | 累计完成100km | 累计完成100km | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2:排涝泵站工程 |  |  | 累计完成90% | 累计完成70% | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：生态修复工程等 |  |  | 累计完成90% | 累计完成90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格 |  |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：无质量问题或事故 |  |  | 无质量问题或事故 | 无 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进度指标 |  |  | 累计完成80%以上 | 已累计完成90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超过概算批复的基准值 |  |  | 不超过概算批复 | 未超过批复概算 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 水环境提升，生活环境改善，提高人居生活品质，具有较高的社会效益 | 已完成90%进度，逐步取得成效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益 |  |  | 水环境优美，生态补水 | 已完成沟渠水环境优美，已开展补水 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 河道畅通无黑臭 | 河道畅通无黑臭 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过调查，使周边居民满意度达到90%以上 |  |  | 满意度达到90%以上 | 满意度达到90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |