| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区2024年水务改革发展专项转移支付（节水型社会建设）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 595 | 595 |  | 181.9584 |  | 10 |  | 30.5% |  | 3.05 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 595 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续推进节水型社会建设，完成全市生产生活用水量控制目标，开展数据协同提高数据质量，开展节水宣传提升节水意识。 |  |  |  |  |  | 截止到2025年2月项目推进节水载体建设推广已完成57家、节水器具推广0.7万套、开展数据协同提高数据质量1项和节水宣传工作1项。项目正在推进中，预计2025年4月底完成项目的全部工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：节水载体建设推广 |  |  | 60 | 59 | 10 |  | 9 |  | 项目正在推进中，签订合同时间为2024年10月14日-2025年4月30日。最终的年度指标值和实际完成值无偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2： 推广节水器具 |  |  | 不少于2.4万套 | 1.3万套 | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 黄鑫 把今年创建的多少个学校、医院、工业、服务的 各多少告诉 我下 甜甜圈: 截至到目前已完成多少家了？再给我个数 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展数据协同，提升统计数据质量，统计数据合格率 |  |  | 大于98% | 大于98% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：截止2024年底，投资完成比例 |  |  | 大于80% | 30.5% | 8 |  | 3.05 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：截止2025年6月底，项目初步验收率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：任务支出不超过市级下达预算金额 |  |  | 是 | 是 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节水意识 |  |  | 节水意识显著提升 | 是 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：是否增强节水意识 |  |  | 是 | 是 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生产生活用水总量控制在市级指标以内 |  |  | 是 | 是 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | 大于90% | 90% | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.1 |  |  |  |