| 通州区（2024年水务改革发展专项转移支付（节水型社会建设）项目）绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  |  | 通州区2024年水务改革发展转移支付（节水型社会建设）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  |  |  | 转移支付类别 |  |  | 市级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  |  | 资金使用单位 |  |  | 北京市通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） |  | 调整后预算数（C） |  | 全年执行数（D） |  | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 |  | 预算执行率（D/C×100%） |  | 得分 |  | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 595.00 | 0 |  | 595.00 |  | 181.95 |  | 0 | 10 |  | 30.58% |  | 3.1 |  |  |
|  |  | 其中：市级财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 区级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 中央资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 （40） |  | 得分 |  | 存在的问题和改进措施 |  |  |
|  |  | 分配科学性 |  |  | 严格按照市级下达任务要求分配 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 下达及时性 |  |  | 区财政按时下达至我局 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 严格按照区水务局财务管理要求下达 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  | 严格按照水务资金管理办法及区水务局各项规章制度执行 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 执行准确性 |  |  | 在执行过程中严格按照各项规定开展工作，聘请专业监理公司加强监督管理 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 严格按照水务资金管理办法及市、区财政局要求开展绩效管理 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 严格按照区水务局财务管理要求执行 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续推进节水型社会建设，完成全市生产生活用水量控制目标，开展数据协同提高数据质量，开展节水宣传提升节水意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止到2025年4月项目推进节水载体建设推广已完成60家、节水器具推广1.3万套、开展数据协同提高数据质量1项和节水宣传工作1项。项目正在推进中，除节水器具推广外，预计完成量与实际量无偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  |  |  | 全年实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  |  |  |  | （按照原来的绩效目标表填写） |  |  |  |  |  |  | （对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 |  | 数量指标 | 指标1：节水载体建设推广 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 5 |  | 5 |  | 项目正在推进中，签订合同时间为2024年10月14日-2025年4月30日。最终的年度指标值和实际完成值无偏差。 |  |
|  |  |  |  | 指标2： 推广节水器具 |  |  | 不少于3.5万套 |  |  |  | 1.3万套 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：开展数据协同，提升统计数据质量，统计数据合格率 |  |  | 大于98% |  |  |  | 大于98% |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 | 指标1：截止2024年底，投资完成比例 |  |  | 大于80% |  |  |  | 30.5% |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：截止2025年6月底，项目投资完成比例 |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：各项任务支出不超过预算金额 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1：是否增强节水意识 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标1：生产生活用水总量控制在市级指标以内 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | 大于90% |  |  |  | 90% |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.1 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |