附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区两河水网减运沟综合治理工程（拆迁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 149.795848万元 |  | 149.795848万元 | 149.795848万元 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状航油管线拆改1200米全部完成，资金完成支付。 |  |  |  |  |  | 现状航油管线拆改1200米全部完成，资金完成支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：现状航油管线拆改长度 |  | 1200米 |  | 1200米 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《工程施工质量验收规范》的“合格”标准。 |  | 合格 |  | 合格 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工程验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程整体拆迁完成进度 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总投资 |  | 不超过149.795848万元 |  | 149.795848万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金到位率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  | 确保减运沟防洪排涝及航油管线运行安全，减免造成的周围居民生命财产损失以及不利的社会、环境影响，社会效益明显。 |  | 确保减运沟防洪排涝及航油管线运行安全，减免造成的周围居民生命财产损失以及不利的社会、环境影响，社会效益明显。 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态效益指标 |  | 通过拆改航油管线，减运沟规划断面及河道景观顺利实施，提高河道两岸城市建设创造良好的水生态环境效果 |  | 通过拆改航油管线，减运沟规划断面及河道景观顺利实施，提高河道两岸城市建设创造良好的水生态环境效果 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续性影响指标 |  | 提高副中心生态文明建设水平，提高生态环境的可持续性 |  | 提高副中心生态文明建设水平，提高生态环境的可持续性 |  | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：具体服务对象满意度 |  | ≥90% |  | ≥80% |  | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |