附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区水利设施运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区城区水务所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 57 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.对城区水务所中（六）型闸5座闸门、5台启闭机，小（八）型闸中7个闸门及7台启闭机进行维护、保养，确保水闸及设备有效运行，正常发挥防汛抗旱、调控水位功能。 2.对城区水务所区域内的小中河、小场沟、玉带河、中坝河100200平方米土护坡进行维修养护，保证河道护坡有效抗击水流冲刷，防止水土流失。3.对城区水务所管理区域内小中河、玉带河小场沟、中坝河堤顶路43200平方米进行维修养护，以方便群众出行，保证堤防安全。 |  |  |  |  |  | 1.闸门维护12个 2.启闭机维护12个 3.土护坡100200平方米 4.堤顶路43200平方米 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：运维养护启闭机数量 |  |  | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：运维养护闸门数量 |  |  | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：河道堤顶路面维修养护面积 |  |  | 100200 | 100200 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：河道护坡工程维修养护面积 |  |  | 43200 | 43200 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：车辆运维 |  |  | 8 | 8 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备故障处理率 |  |  | 100 | 100 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：河道护坡养护 |  |  | 43200 | 43200 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：河道堤顶路面维修养护 |  |  | 10200 | 10200 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：水工建筑物，水利设施 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：保证车辆正常运转 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：5月前签订合同 |  |  | 5月前签订合 | 4月签订合同 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年底前全部完成维护 |  |  | 年底前全部完 | 12月前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 60 | 57 | 10 |  | 9 |  | 车辆运维未完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：河道堤顶路面维修养护 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保证河道护坡有效抗击水流冲刷，防止水土流失 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边居民满意度 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |

# 填报注意事项：

# 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。