| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市通州区应急管理局档案数字化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区应急管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 13.2300 |  | 12.57078 |  | 10 |  | 95% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 13.2300 |  | 12.57078 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.满足北京市应急管理局、通州区档案局关于档案数字化的要求进行数字化加工，缩短办事人员等候时间，提升办公效率，保护原档安全； 2.2018-2022年的共计16.5404万页档案在1个月内完成数字化并符合相关质量要求； |  |  |  |  |  | 实际完成了.2018-2022年的共计16.5404万页以及2023年一年的档案数字化整理和扫描，2018至2023年共20.2万页 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2018-2022年增量档案整理、扫描总数量16.5405万页 |  |  | 16.5405万页 | 20.2万页 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：升级档案管理系统1套 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：2018-2022年增量档案整理、扫描合格率 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：图像分辨率、清晰度，文件完整性，元数据准确性 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 标准化流程、长期保存性 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：数字化加工服务周期 |  |  | ≥一个月 | 1.5个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：单页数字化成本控制在预算范围内 |  |  | ≥90% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：长期存储与管理成本可预估 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少人力物力参与，优化办公流程，节省办公经费；提升查档、调档效率，提升工作效率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：数字化加工优化办公效率，提升应急档案数字化比例，为社会决策提供助力 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：档案电子化，逐步减少纸质档案的利用 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：系统对接，为通州区应急局数字化转型提供有力的基础 |  |  | ≥98% | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全体工作人员满意，缩短档案查询及调阅时间50% |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |