附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年拆违工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区九棵树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区九棵树街道办事处城市管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 544.50 | 544.50 |  | 544.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 544.50 | 544.50 |  | 544.50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市禁止违法建设若干规定》、《北京市城乡规划条例》、《关于在城乡结合部建设中坚决制止和查处违法建设的紧急通知》，市区对于违建处理的政策和相关要求。结合我街道城市管理实际情况，按照《2021年九棵树街道治理违法建设（“基本无违法建设”创建）专项行动工作方案》，对辖区内违法建设进行拆除及恢复、对施工质量进行控制。 |  |  |  |  |  | 2021-2022年拆违工作业已完成，一标段拆除并恢复金侨时代小区、映翠居小区内的32个点位，拆除面积共计1449.91㎡，恢复面积共计594.74㎡；二标段拆除并恢复蓝调沙龙小区、云景里老汽配城、同仁堂、怡乐北街小区内的26个点位，拆除面积共计1203.61㎡，恢复面积共计2977.58㎡；三标段拆除并恢复翠屏南里小区、蓝调沙龙小区、盛世天玺售楼处内的27个点位，拆除面积1302.24㎡，恢复面积1759.36㎡（包含地面、墙面、护栏、门窗）；四标段拆除并恢复东朗文创园、格瑞雅居小区、蓝调沙龙、龙鼎园小区、怡乐北街小区、云景西里南区内的32个点位，拆除面积649.48㎡，恢复面积3101.6㎡；五标段拆除并恢复东朗文创园、云景西里南区内的18个点位，拆除面积564.98㎡，恢复面积631.0㎡。相关预算评审、测绘、监理、结算评审工作已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021-2022年拆违工作业已完成，一标段拆除并恢复金侨时代小区、映翠居小区内的32个点位，拆除面积共计1449.91㎡，恢复面积共计594.74㎡；二标段拆除并恢复蓝调沙龙小区、云景里老汽配城、同仁堂、怡乐北街小区内的26个点位，拆除面积共计1203.61㎡，恢复面积共计2977.58㎡；三标段拆除并恢复翠屏南里小区、蓝调沙龙小区、盛世天玺售楼处内的27个点位，拆除面积1302.24㎡，恢复面积1759.36㎡（包含地面、墙面、护栏、门窗）；四标段拆除并恢复东朗文创园、格瑞雅居小区、蓝调沙龙、龙鼎园小区、怡乐北街小区、云景西里南区内的32个点位，拆除面积649.48㎡，恢复面积3101.6㎡；五标段拆除并恢复东朗文创园、云景西里南区内的18个点位，拆除面积564.98㎡，恢复面积631.0㎡。相关预算评审、测绘、监理、结算评审工作已完成。 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | — |  |
|  |  | 质量指标 | 拆除要求场清地平，恢复要求保质保量，按照工程量清单完成施工，监理进行全程拆除施工过程全程监管，预算评审、结算评审、测绘单位按照工作标准完成工作。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底完成拆除及恢复，2023年年底前完成审计。 |  |  | 2021年 | 2021年 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  | 效益指标 | 社会成本指标 | 分为五个标段开展拆除及恢复工作，拆除每平米单价不高于300元，恢复每平米单价不高于1000元。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成基本无违法建设区的创建任务，控制拆除辖区内的违法建设，有效降低居民关于违建问题的诉求，营造辖区内治违的良好氛围。 |  |  | 100% | 优 | 15 |  | 15 |  | — |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成九棵树辖区内控违、治违的强大氛围，确保辖区内不新增违法建设，巩固好基本无违法建设创建成果。 |  |  | 100% | 优 | 15 |  | 15 |  | — |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |  |  | 优良差 | 优 | 10 |  | 10 |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |