| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “基层治理+村居融合”基层工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区九棵树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区九棵树街道办事处社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.39 | 100.39 |  | 100.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.39 | 100.39 |  | 100.39 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统计核实2024年雨季新增市民热线诉求工单中的房屋漏雨情况，对符合专项资金使用范围，且确有必要开展漏雨维修工作的问题点位开展维修。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 |  |  | 5000㎡ | 6314㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 核实并完成问题点位维修工作 |  |  | 达成 | 达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量符合验收标准 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程期限不超合同约定期限 |  |  | ≤25个日历天 | 25 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程项目整体费用总额不超过预算 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 避免高频问题产生的持续性经济损失 |  |  | 达成 | 达成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决各村申报的高频问题及群众诉求强烈问题，改善居民居住环境 |  |  | 完成 | 完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 工程未出现环境质量监督问题 |  |  | 未出现 | 未出现 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维修点位可长期投入使用 |  |  | 达成 | 达成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查分数 |  |  | ≥90分 | 99.5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |