| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京城市副中心政务服务中心统一消息平台及5G应用维保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 79.92 |  | 79.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 80 | 79.92 |  | 79.92 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用委托服务单位提供维保服务及基础通信服务的方式，保障2024年度统一消息平台及5G应用类服务的日常运行。参照市政务服务中心，项目通过购买第三方服务的方式，实现对政务服务中心统一消息平台的平稳运行及5G类智慧应用的稳定提供服务。 |  |  |  |  |  | 2024年，通过委托服务单位，完成了包括维保服务及基础通信服务，保障了2024年度统一消息平台及5G应用类服务的日常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （50%） | 数量指标 | 智能终端设备设施维护数量 |  |  | ≥8台 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 平台维护频率 |  |  | 365次/年 | 365 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 统一消息平台及5G应用可用率 |  |  | 达到目标 | 达到目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 统一消息平台及5G应用故障修复处理时间 |  |  | ≤30分钟 | 30分钟 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 线路故障及物联网故障响应时间 |  |  | ≤4小时 | 4小时 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进提升副中心政务服务水平 |  |  | 达到目标 | 达到目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升政务服务智能化服务水平 |  |  | 达到目标 | 达到目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |