|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市副中心新增耕地复核验收 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京城市副中心管理委员会 | | | 实施单位 | 北京城市副中心管理委员会 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初  预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 35 | 13.6 | 13.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 35 | 13.6 | 13.6 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按项目需求，根据通州区上报情况，据实进行复核验收。 | | | | 按项目需求，2024年实际完成1363亩耕地验收 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 匹配区级申报项目 | 1363亩耕地验收 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 完成项目质量 | 满足委托方需求 | 完成并取得批复 | 20 | 20 | 无 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 满足委托方需求 | 按时完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 完成项目成本 | 固定单价100元/亩 | 100元/亩 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | 新增1363亩耕地 | 15 | 15 | 无 |
| 生态效益  指标 | 新增耕地 | 新增耕地 | 新增1363亩耕地 | 15 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |