附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区水利设施运维（北京市通州区漷县镇水务所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区漷县镇水务所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 170.0000 | 170.0000 |  | 168.061288 |  | 10 |  | 98.86% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.0000 | 170.0000 |  | 168.061288 |  | — |  | 98.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年需要维修30座，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。第二部分、对管理区域内的铸铁闸门80扇，启闭机98台进行维修养护，保证水闸设备安全运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。第三部分、我所自有车辆5辆维修养护 |  |  |  |  |  | 2024年维修养护75座水闸，水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。运维养护铸铁闸门80座，启闭机98台，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。车辆5辆维修养护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：水工建筑物水闸维修养护水闸数量 |  |  | 30 | 75 | 5 |  | 5 |  | 为保证生态补水效果压缩成本增加了维修数量 |  |
|  |  |  | 指标2：水工建筑物金属、机电等设备设施运维养护闸门数量。 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：水工建筑物金属、机电等设备设施运维养护启闭机数量。 |  |  | 98 | 98 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：车辆运维 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：水工建筑物使用功能故障处理完成率。 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设施设备运维养护 |  |  | 正常运行 | 正常运行 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：保证车辆正常运转 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：运行维护推进。 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招投标（磋商）时间。 |  |  | 小于6月 | 小于6月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：合同签订时间。 |  |  | 小于7月 | 小于7月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：车辆年底前全部完成维护 |  |  | 小于等于12月 | 小于等于12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：水利设施运维项目预算控制数 |  |  | 1638037元 | 161849.88元 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：车辆运维预算控制数 |  |  | 61963元 | 61963元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益。 |  |  | 保证安全运行平稳度汛，加强水源保护 | 保证安全运行平稳度汛，加强水源保护 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益指标。 |  |  | 保证水利设施整洁、美观。 | 保证水利设施整洁、美观。 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：水利设施使用部门 |  |  | 90以上 | 90以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：用车人员满意度 |  |  | 90以上 | 90以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |