附件2-2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 河长制工作资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 通州区水务局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 93.96 | 10 |  |  | 93% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.聘请第三方专业公司，对26条区级重点河道，159条乡镇沟渠水环境状况进行月巡查，建立问题台账，为督促河长履职，乡镇（街道）落实河长制绩效考核提供依据，促进河长制落实。2、完善河长制管理信息系统基础数据，采集区管河道、沟渠等空间信息、新增面向区属河湖管理单位河道巡查、问题发现处置功能。促进全区河长制工作的落实，改善全区水环境。 |  |  |  |  | 1.已聘请第三方专业公司，对26条区级重点河道，159条乡镇沟渠水环境状况进行月巡查，建立问题台账，为督促河长履职，乡镇（街道）落实河长制绩效考核提供依据，促进河长制落实。2.通过信息化手段辅助河长、河长办进行履职督导，涉河问题线上闭环处置，用更为客观的数据对河长考核评分。全面提升河长制工作信息化水平和管理效率，促进全区河长制工作的落实，改善全区水环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘请第三方对全区级重点河道、乡镇沟渠巡视 | 对26条区级重点河道，158条沟渠进行巡查 |  | 第三方已对26条区级重点河道，158条沟渠进行月巡查 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：面向不同河长河长办、第三方巡查及审核用户,提供个性化版本 | 完成2个版本面向4类用户 |  | 完成2个版本面向4类用户 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：第三方监督、巡视的内容 | 巡查员对发现的问题进行及时拍摄、拍照描述，形成巡视问题台账。 |  | 第三方人员已按要求进行巡查，并形成月台账。 |  | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：借助短信服务、app等手段实现河长履职 | 履职督导自动提醒及实时查看 |  | 履职督导自动提醒及实时查看 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：与市级App无缝融合 | 包含并可替代全部市级功能 |  | 包含并可替代市级全部功能 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：接报市级督查事件，实现线上实时闭环流转 | 全部市级事件线上实时流转 |  | 全部市级事件线上实时流转 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：水环境巡视检查以及台账下发的时间要求 | 每月按时开展全区河道的水环境巡视检查工作，台账每月下发一次。 |  | 按时完成巡查工作及台账下发工作 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：平台部署在通州政务云，正式托管运行 | 正式运行 |  | 正式运行 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标2：第三方巡视检查费用 | 按计划执行 |  | 按计划执行 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：信息化平台运维费用延续性支出。 | 按计划执行 |  | 按计划执行 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：河长制工作执行效率提升 | 河长履职情况、水环境问题整改情况、事件处置效率提升 |  | 河长履职督导、事件处置效率提升 |  | 10 | 9 |  | 还需加强对事件处置的督导和考核工作 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：河长制管理工作更为便捷 | 河长对辖域内履职情况和主要问题充分掌握 |  | 河长对辖域内履职情况和主要问题充分掌握 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：水环境的改善 | 涉河问题由河长进行督导解决，促进我区河道沟渠的水环境可以进一步改善。 |  | 通过第三方巡查以及信息化建设，督促河长解决水环境问题，使全区水环境得到改善。 |  | 15 | 12 |  | 全区水环境管护资金紧张，水环境的管护工作仍需加强 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：信息化辅助河长制工作 | 成为河长制工作管理中的必要工具 |  | 成为河长制工作管理中的必要工具 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：河道周边居民对河道、沟渠环境改善满意度 | 河道周边居民对河道、沟渠环境改善满意度 |  | ≥80% |  | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |