附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区污水厂（站）第三方监管项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理厂站巡查监管、污水处理厂站出水水质取样检测、管网的巡查监管、污泥厂站巡查及泥质检测、再生水水质检测 |  |  |  |  |  | 全区污水处理厂站巡查监管、污水处理厂站出水水质取样检测、管网的巡查监管、污泥厂站巡查及泥质检测、再生水水质检测 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂站、污泥处置厂巡查监管、出水水质人工检测、污泥泥质人工检测 |  |  | 按要求完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质监测报告质量、巡查的及时率 |  |  | 符合出水水质要求 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成全年度巡查任务 |  |  | 污水、污泥处理设施巡查 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制预算总额，资金支付合理合规，符合合同要求。 |  |  | 按合同要求支付 | 根据财政预算批复支付 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过巡查监管帮助厂站运营单位提升出水达标率，降低安全隐患。 |  |  | 提高人民生活质量 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 有利于提高通州区污水处理厂站整体运营管理水平及为全区水环境的提升改善做好辅助监测工作；加强再生水使用安全管理。 |  |  | 改善水环境 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设施稳定正常运行，持续发挥效益。 |  |  | 稳定正常运行 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 群众满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | 未发生投诉 | 未发生投诉 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

# 填报注意事项：

# 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。