附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业农村改革发展资金（2022年实施乡村振兴战略奖励）-通州区于家务乡开展种业园区外围环境治理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 100 | 100 | | 100 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照区政府、区农业农村局关于做好第三十届中国北京种业大会“两条线路”及地展点位周边环境和景观整体提升的工作要求，结合市、区各相关单位实地勘察提出的工作意见，由于家务乡开展种业园区外围环境治理，确保周边沿线和重点点位环境的干净整洁和景观的整体提升 | | | | | | 已完成沿线和地展点位周边环境的整治和维护,沿线周边基础设施和配套服务设施的维修和更换,沿线周边及地展点位内宣传标识牌、导视指示牌、道旗等景观造型的制作和安装 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大田品种种植管理及周期性环境整治 | | | 300亩 | 300亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 温室品种种植管理及周期性环境整治 | | | 4.2万平米 | 4.2万平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 环境和景观进行提升范围 | | | 6.2公里 | 6.2公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 园区周边环境和沿线景观美观度显著提升 | | | 显著提升 | 显著提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | | | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | | | ≤100万元以内 | 100万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保周边沿线和重点点位环境的干净整洁，有效保障种业大会成功举办 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 种业大会参会企业、人员环境投诉率 | | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |