| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区与北三县一体化高质量发展示范区综合交通体系规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 310 |  | 276.25 | 276.25 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 310 |  | 276.25 | 276.25 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制完成通州区与北三县一体化高质量发展示范区综合交通体系规划方案，形成规划文本及示范区铁路及轨道交通系统、对外干线路网系统、内部道路网系统、慢行系统、交通场站设施布局等相关规划图纸；编制示范区综合交通体系重点实施项目清单，对各项目提出规划实施建议。成果内容及深度需满足国家、北京市有关法律、法规及规定，并通过专家评审。 |  |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《通州区与北三县一体化高质量发展示范区综合交通体系规划》研究成果。 |  | =1份 |  | 1份 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到项目委托方及相关主管领导要求。并通过专家评审验收。 |  | 达到项目委托方及相关主管领导要求。并通过专家评审验收。 |  | 达到项目委托方及相关主管领导要求。并通过专家评审验收。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段：建立工作组织，搭建技术框架。收集相关资料和国内外案例，展开规划梳理评估。 第二阶段：开展现场调研和部门座谈，完成资料收集和数据获取。完成道路、公交、慢行、货运物流等内容规划方案。形成初步成果，征求两地相关部门意见。 第三阶段：结合两地相关部门意见，修改完善规划内容，锚固跨区交通设施方案；形成规划成果，召开专家评审会或规委。 第四阶段：修改完善方案，完成项目成果编制，形成最终成果。 |  | 第一阶段：建立工作组织，搭建技术框架。收集相关资料和国内外案例，展开规划梳理评估。 第二阶段：开展现场调研和部门座谈，完成资料收集和数据获取。完成道路、公交、慢行、货运物流等内容规划方案。形成初步成果，征求两地相关部门意见。 第三阶段：结合两地相关部门意见，修改完善规划内容，锚固跨区交通设施方案；形成规划成果，召开专家评审会或规委。 第四阶段：修改完善方案，完成项目成果编制，形成最终成果。 |  | 第一阶段：建立工作组织，搭建技术框架。收集相关资料和国内外案例，展开规划梳理评估。 第二阶段：开展现场调研和部门座谈，完成资料收集和数据获取。完成道路、公交、慢行、货运物流等内容规划方案。形成初步成果，征求两地相关部门意见。 第三阶段：结合两地相关部门意见，修改完善规划内容，锚固跨区交通设施方案；形成规划成果，召开专家评审会或规委。 第四阶段：修改完善方案，完成项目成果编制，形成最终成果。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出符合相关标准。 |  | 严格按照项目预算控制在276.25万元以内。 |  | 严格按照项目预算控制在276.25万元以内。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升区域交通枢纽功能和服务便捷性，助推区域新的增长极与创新平台建设。 |  | 区域协同，交通先行，交通体系的构建是支撑区域协同基础和前提，通过编制综合交通体系规划，实现交通与产业融合发展，助推区域新的增长极与创新平台建设。 |  | 区域协同，交通先行，交通体系的构建是支撑区域协同基础和前提，通过编制综合交通体系规划，实现交通与产业融合发展。助推区域新的增长极与创新平台建设。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过优化通州区与北三县一体化高质量发展示范区综合交通体系，助力城市高质量发展。 |  | 通过示范区综合交通体系的构建，实现示范区交通蓝图层面绘制，系统层面优化及重大设施层面落位指引，助力城市高质量发 展。 |  | 通过示范区综合交通体系的构建，实现示范区交通蓝图层面绘制，系统层面优化及重大设施层面落位指引，助力城市高质量发 展。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 倡导绿色出行，示范内打造形成促进高质量发展、独具魅力的慢行交通系统和慢行休闲系统。 |  | 通过规划引导，形成促进高质量发展、独具魅力的慢行交通系统和慢行休闲系统。 |  | 通过规划引导，形成促进高质量发展、独具魅力的慢行交通系统和慢行休闲系统。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为未来交通发展预留空间。 |  | 对重大基础设施落位统筹安排，强化未来通道预留，同时构建多网融合的轨道网络，实现示范区一体化交通的可持续发展。 |  | 对重大基础设施落位统筹安排，强化未来通道预留，同时构建多网融合的轨道网络，实现示范区一体化交通的可持续发展。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满足项目合同中规定的要求。 |  | 成果得到相关部门领导认可，为有关决策和规划编制提供参考。 |  | 成果得到相关部门领导认可，为有关决策和规划编制提供参考。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |